# 小玺 AI 获客未来落地规划方案 V2.0

产品主线：内容获客 → 微信承接 → 学员分发 → 线索与成交复盘

基于 V1.0 原文、当前代码、项目状态和 2026-07-31 运行日志重新校准  
版本日期：2026-07-31

基于 V1.0 原文、当前代码、项目状态和 2026-07-31 运行日志重新校准

版本日期：2026-07-31

产品主线：内容获客 → 微信承接 → 学员分发 → 线索与成交复盘

# 一、一句话结论

小玺 AI 获客下一阶段不是把主动触达、自动回复、朋友圈互动和朋友圈发布写成一段互相调用的大程序，而是让每项能力独立运行、独立保存进度、独立失败，再由“统一调度中心”按照事件、优先级和微信资源锁自动串联。

这样既能实现全流程自动化，也不会因为朋友圈的一个问题拖垮主动触达或自动回复。

近期目标不是直接运营 1,000 个账号，而是先完成三件事：

收口微信拓客现有功能和安装版验收，解决启动抢占微信等问题。

建成内容生产底座，先做课程拆条，再做智能混剪。

建立总部生成发布包、学员本人手机确认发布、数据回传的试点闭环。

# 二、V1.0 保留什么、V2.0 修正什么

## 2.1 继续保留的方向

V1.0 的核心方向是正确的：

不推翻微信私域能力重做。

用短视频解决“客户从哪里来”。

用自动回复、主动触达和朋友圈运营解决“客户来了怎么接、怎么跟”。

先做好内容和人工确认发布，再逐步增强平台对接。

所有动作都要有任务、状态、日志和复盘数据。

## 2.2 必须纠正的状态口径

V1.0 把“素材库、3 条 9:16 草案、人工发布包、发布数据回填和线索回流”描述为短视频 1.1 已有能力。按当前仓库和 PROJECT_STATUS.md 的可验证事实，这些能力不能整体算作已经完成。

当前真实状态如下：

| 板块 | 当前可验证状态 | 仍未完成 |
| --- | --- | --- |
| 联系人同步、自动回复、主动触达 | 核心开发及本机历史实测基本完成 | 当前正式安装版本的 exact-build 和异机回归 |
| 朋友圈逐帖互动 | 点赞和 AI 评论已有本机单轮历史验收 | 当前修复版的启动、到点、暂停和跨重启实机计时验收 |
| 朋友圈发布 | 尚无完整生产能力 | 编辑、审核、发布任务、结果确认和失败恢复 |
| 产品详情图 | 已集成受控本地 sidecar，离线上传、排版、PNG 导出和历史恢复已通过开发机检查 | 用户覆盖安装、净机和付费 AI 路由验收 |
| 素材与成片底座 | 已有原片原地索引、任务恢复、素材列表、缓存设置和成片中心基础结构 | ffprobe 净机能力、转录、镜头分析、时间线和渲染 |
| 课程拆条 | 尚未实现 | 选段、竖屏重构、字幕、包装和审核 |
| 智能混剪 | 尚未实现 | 脚本拆镜、素材语义匹配、时间线和稳定重渲染 |
| 渠道运营 | 已确定合规方向和界面结构 | 学员、账号、发布包、回执、线索回流和数据复盘服务 |

V2.0 以后统一采用三个状态：已验证、开发中、规划中。页面占位、方案文字和历史原型不再计作已完成能力。

# 三、V2.0 产品结构

统一任务中心
  今日流程
  待人工处理
  运行记录
  自动化设置

微信拓客
  自动回复
  AI 专家
  同步联系人
  主动触达
  朋友圈互动
  朋友圈发布

内容生产
  产品详情图
  素材仓库
  创作工作台
    课程拆条
    智能混剪
  成片中心
  AI 生成视频（后续）

渠道运营
  学员与账号
  发布任务
  AI 检查
  发布回执
  线索回流
  数据复盘

“AI 脚本工厂”不单独做成一个孤立板块。脚本生成是课程拆条、智能混剪和以后 AI 生成视频中的一个步骤；所有最终视频统一进入成片中心。

# 四、目标业务闭环

启动 AI 获客
→ 只恢复状态和定时，不打开微信、不进入朋友圈
→ 统一调度中心判断当前任务和资源
→ 主动触达
→ 发现联系人新消息
→ 在安全检查点暂停主动触达
→ 自动回复
→ 回复结果确认
→ 继续主动触达剩余联系人
→ 达到设定时间或批次条件
→ 朋友圈点赞与评论
→ 朋友圈发布
→ 记录结果、线索和异常
→ 进入下一轮或结束今日任务

内容侧的闭环是：

素材仓库
→ AI 分析
→ 课程拆条 / 智能混剪
→ 可编辑初剪
→ 字幕、竖屏、品牌包装
→ AI 检查 + 人工终审
→ 成片中心
→ 生成发布包
→ 学员本人发布
→ 回传链接和数据
→ 线索进入微信客户池
→ 自动回复和主动触达承接

# 五、解耦但保持自动化的技术架构

## 5.1 统一调度中心

统一调度中心只做五件事：

接收事件。

判断优先级。

下发任务命令。

申请和释放资源锁。

记录流程状态。

它不直接识别微信窗口、不生成回复、不点赞、不剪视频。具体执行仍由各自模块完成。

## 5.2 独立执行模块

| 模块 | 接收的命令 | 对外事件 | 独立状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主动触达 | 开始、暂停、继续、结束 | 联系人开始、发送确认、批次完成、结果未知 | active_touch/ |
| 自动回复 | 开始监听、处理消息、暂停 | 新消息、回复完成、需人工、结果未知 | auto_reply/ |
| 朋友圈互动 | 到点执行、继续剩余、暂停 | 帖子完成、目标完成、需人工 | moments/ |
| 朋友圈发布 | 创建草稿、请求审核、确认发布 | 审核通过、发布确认、结果未知 | 独立发布状态 |
| 内容生产 | 分析、拆条、混剪、渲染 | 候选完成、渲染完成、素材不足 | content-engine/ |
| 渠道运营 | 分配发布包、催办、确认回执 | 学员领取、发布验证、线索回传 | 服务端独立状态 |

模块之间不得直接调用“下一个模块”。例如主动触达不能直接启动朋友圈；它只发出“批次完成”事件，由调度中心决定是否进入朋友圈互动。

## 5.3 事件总线

首期可先在 Electron 主进程内实现轻量事件总线，不急着上复杂中间件。事件至少包含：

event_id：唯一编号。

event_type：事件类型。

task_id：所属任务。

occurred_at：发生时间。

source：来源模块。

payload_summary：不含联系人原文和密钥的最小摘要。

重要事件落盘，应用重启后可重放“尚未处理”的事件，但发送、评论、发布等结果未知事件绝不能自动重做。

## 5.4 微信资源仲裁器

同一时刻只允许一个模块控制微信前台窗口。资源状态建议统一为：

free
user_busy
auto_reply
active_touch
moments_interaction
moments_publish
manual_review

获取资源锁前必须说明任务、阶段和超时策略；释放时记录结果。内容转录和视频渲染使用另一套 CPU、磁盘资源队列，不能占用微信锁。

# 六、优先级和抢占规则

从高到低：

用户正在手工操作微信。

收到联系人新消息，需要自动回复或人工接管。

已经开始且必须完成结果确认的单次原子操作。

主动触达。

朋友圈互动。

朋友圈发布。

后台素材分析和视频渲染。

具体规则：

主动触达不是在任意一毫秒强行停止，而是在“当前联系人结果已确认、下一个联系人尚未开始”的检查点暂停。

如果已点击发送、评论或发布，必须先确认成功、失败或结果未知，再释放资源。

outcome_unknown 一律进入人工确认，不得自动补发。

朋友圈失败只暂停朋友圈模块，不得让自动回复或主动触达整体进入故障状态。

内容渲染负载过高时自动降并发，不能让微信识别和界面失去响应。

# 七、启动、暂停和恢复规则

## 7.1 软件启动

启动状态固定为：

initializing → restoring → idle / waiting

强制规则：

启动只读取任务、进度、下次时间和资源锁。

不得因为初始化而自动前置微信、打开朋友圈、点击入口或发送内容。

未来仍未到点的任务恢复原定时。

已错过时间的朋友圈任务保存为“待续跑”，保留今日完成数和帖子去重记录。

当前安全版由用户点击“立即执行今日剩余”后继续；V2 调度中心完成后，可在用户主动开启“托管模式”时，经过可配置的启动缓冲期、确认用户未操作微信并成功取得资源锁后自动续跑。

## 7.2 暂停与继续

所有业务采用统一状态：

queued
→ running
→ pausing
→ paused
→ resume_pending
→ running
→ completed

异常分支：
failed_retryable
failed_manual_review
outcome_unknown
cancelled

“继续之前任务”必须明确到哪个粒度：

主动触达：从尚未处理的联系人继续，不重发已确认联系人。

自动回复：按消息唯一标识去重，不重复回复已确认消息。

朋友圈互动：保留当日完成数和帖子指纹；首期不能精确恢复关闭前滚动位置。

朋友圈发布：保存草稿版本和发布任务唯一编号；结果未知不重新发布。

视频任务：从已完成的代理、转录、镜头分析或渲染阶段继续，不从头扫描原片。

# 八、内容生产方案

## 8.1 共用素材底座

原始视频、图片和音频保持在用户硬盘原位置，不重复复制几十 GB 原片。

保存路径、大小、修改时间、抽样指纹、时长、分辨率、来源和授权状态。

生成可重建的代理、音频、缩略图、关键帧、字幕和场景索引。

缓存目录由用户选择，设置容量上限和低空间保护。

索引、转录、分析和渲染都可暂停、恢复和取消。

产品详情图输出可一键登记为素材，继续用于智能混剪。

## 8.2 课程拆条优先

适用于 10–40 分钟导师课程、会议和客户沟通。

首个 MVP：

转录并生成词级时间戳。

按完整观点寻找 3–8 个候选。

默认每段 30–90 秒，避免半句话截断。

自动生成 9:16 画面、字幕、标题、关键词高亮、Logo 和 CTA。

提供开头、结尾和字幕人工修改。

输出 1080×1920 视频和封面。

验收重点不是“完全替代剪辑师”，而是让运营人员拿到精美、可快速修改的初剪。

## 8.3 智能混剪其次

适用于碎片口播、产品视频、图片和产品详情图。

首个 MVP：

用户输入脚本，或由 AI 根据选中素材生成脚本。

把脚本拆成镜头意图、口播、字幕和 CTA。

按文本、画面、产品、城市和授权范围检索素材。

控制镜头重复率、节奏和画面多样性。

素材不足明确标红，不虚构产品性能和客户案例。

输出可编辑时间线，替换镜头后可稳定重渲染。

## 8.4 AI 生成视频

先保留供应商适配层，不在首期绑定 Seedance 或其他单一模型。只有官方 API、价格、商业授权、肖像与 AI 标识要求确认后再开放。

# 九、朋友圈发布与渠道运营

## 9.1 朋友圈发布

朋友圈发布不能直接接在互动函数末尾。它是独立任务，至少包含：

draft
→ waiting_review
→ approved
→ publishing
→ published_verified / outcome_unknown / rejected

首期先做草稿、图片/视频检查、文案预览和人工确认；自动发布必须在真实微信版本上单独验收。

## 9.2 学员账号矩阵

首期采用“总部内容工厂 + 学员本人发布”：

总部生成差异化发布包。

学员打开安全链接或轻量 H5。

预览、下载视频和封面，复制文案。

学员用本人手机发布。

粘贴链接或上传截图回传。

不收密码、验证码、Cookie 或设备登录态，不做群控和模拟点击。官方 OAuth 发布以后逐平台申请和审核。

扩容顺序：

| 规模 | 目标 |
| --- | --- |
| 10–20 个账号 | 人工终审，连续运行 4 周 |
| 50 个账号 | 上线 H5、排期、催办和回执 |
| 300 个账号 | 云端控制面、租户隔离、对象存储和多渲染节点 |
| 1,000 个账号 | 只有平台合规、产能、发布率、违规率和线索转化达到门槛后再进入 |

# 十、数据、日志和经营指标

## 10.1 核心数据

WorkflowRun：一整套自动化流程。

TaskRun：某个模块的一次任务。

Checkpoint：可恢复进度。

AutomationEvent：模块间事件。

ResourceLease：微信或内容资源锁。

Asset、ContentProject、TimelineV1、RenderJob。

PublishPackage、StudentProfile、ChannelAccount、ConsentRecord。

Lead：来源平台、视频、活动和后续微信承接状态。

## 10.2 日志要求

日志必须区分：

只恢复状态。

进入等待队列。

获得微信控制权。

真正打开微信或朋友圈。

尝试动作。

成功、失败或结果未知。

不得记录联系人消息原文、客户隐私、平台 token、API Key 或完整脚本文案。

## 10.3 经营指标

主动触达成功率、结果未知率、人工接管率。

自动回复首响时间、有效回复率、转人工率。

朋友圈任务完成率、重复拦截率、异常率。

课程拆条首稿可用率、单条人工修改时间。

智能混剪脚本镜头覆盖率、镜头替换次数、渲染成功率。

发布包领取率、实际发布率、违规率。

有效线索率、加微率、跟进率、成交率和单条内容成本。

# 十一、主要风险与控制

| 风险 | 强制控制 |
| --- | --- |
| 启动抢占微信 | 启动只恢复状态；真正执行必须经过调度和资源锁 |
| 模块高度耦合 | 事件驱动；模块不能直接启动下一个模块 |
| 自动回复与主动触达冲突 | 新消息优先；当前原子动作收尾后暂停触达 |
| 重复发送、评论或发布 | 唯一任务号、检查点、结果三态；未知不重做 |
| 单模块故障拖垮全局 | 独立状态、独立重试、熔断和人工处理队列 |
| 素材版权和肖像声音争议 | 保存来源、用途、期限和授权；无授权不得进入成片 |
| AI 虚构宣传 | 产品参数和案例来自事实库，敏感宣传人工终审 |
| 账号被接管或封禁 | 不收账号密码和登录态；本人发布或官方授权 |
| 大量账号内容雷同 | 跨账号相似度检查，真实城市、服务和素材差异化 |
| 磁盘或费用失控 | 缓存上限、低空间停止、任务预算和付费二次确认 |
| 千账号数据串线 | 租户隔离、最小权限和审计记录 |

# 十二、实施路线

单人开发情况下，V1.0 的 90 天同时完成内容、成片、发布、回流和完整 AI 员工过于激进。V2.0 采用“基础版目标 + 拉伸目标”。

| 阶段 | 预计时间 | 主要工作 | 完成门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 基线收口 | 1–2 周 | 启动唤醒修复、新安装包、微信 exact-build、产品详情图覆盖安装 | 源码、包和实机证据同版本 |
| 1. 调度中心 MVP | 2–4 周 | 事件总线、统一任务状态、微信资源仲裁、暂停恢复 | 自动回复可打断触达并安全恢复；模块故障隔离 |
| 2. 课程拆条 MVP | 6–10 周 | 转录、选段、竖屏、字幕、包装、审核 | 5 个长视频样本，每个输出 3–8 个候选，90% 以上不截半句话 |
| 3. 智能混剪 MVP | 6–10 周 | 脚本拆镜、素材检索、时间线、渲染 | 20 个混合素材项目可编辑并稳定重渲染 |
| 4. 朋友圈发布 | 2–4 周 | 草稿、审核、发布状态、结果确认 | 单账号连续运行，无结果未知自动重发 |
| 5. 分发试点 | 4–6 周 | 学员 H5、发布包、回执、线索回流 | 10–20 个账号连续 4 周，发布完成率达到 80% |
| 6. 规模化 | 达标后 | 云端控制面、多租户、官方平台适配器 | 先过 50 个账号门槛，再到 300 |

前 90 天的现实目标：完成基线收口、调度中心 MVP 和课程拆条可用版；智能混剪做到原型或早期 MVP。不能为了赶时间把未验收页面写成完成。

# 十三、验收标准

## 13.1 启动与调度

打开 AI 获客后，不出现由初始化触发的 campaign.started 或 campaign.open_started。

错过时间后显示“待续跑”，今日完成数和帖子指纹不丢失。

未来重试时间按原时间恢复，不提前执行。

用户手工操作微信时，所有自动化让路。

收到新消息后，主动触达在安全检查点暂停；回复完成后只继续剩余联系人。

任一模块失败不改变其他模块的已确认结果。

## 13.2 内容生产

导入 20–50GB 素材不复制原片，应用界面不卡死。

中断后从检查点恢复，清缓存不伤原文件。

课程拆条和智能混剪都输出可编辑初剪，不只输出一段不可修改的视频。

素材不足、无授权或事实冲突时明确阻断。

## 13.3 发布与渠道

无真实授权时只生成发布包，不自动发帖。

发布结果未知进入人工确认，不自动重发。

不保存学员密码、验证码、Cookie 和设备登录态。

每个发布包可追溯到素材、脚本、审核人、学员和版本。

# 十四、现在最合适的下一步

先把本次“启动唤醒朋友圈”修复打入新的测试安装包，做一次打开、关闭、跨时间和继续剩余任务的真实验收。

新建统一任务中心和流程编排层，只先接主动触达、自动回复和朋友圈互动三个现有模块。

用 5 个真实的 10–40 分钟课程视频建设课程拆条 MVP。

课程拆条稳定后，再用碎片口播、产品视频、图片和产品详情图做智能混剪。

内容可用后再启动 10–20 名学员的发布包试点，不直接跳到多账号托管。

对外产品故事可统一为：

小玺 AI 获客是“内容公域获客 + 微信私域承接”的 AI 增长助手。总部持续生产可发布内容，学员用本人账号确认发布，线索回到微信后由自动回复、主动触达和朋友圈运营继续承接；每一步都有任务、证据和数据复盘。